UCHWAŁA Nr XXII/149/05

Rady Powiatu Toruńskiego

z dnia 4 maja 2005 roku

w sprawie zmian w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Toruńskiego na lata 2004 – 2006.

Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz.1592, z późn. zm.)

# Rada Powiatu Toruńskiego

uchwala, co następuje:

§ 1.

W załączniku do uchwały Nr XIX/131/04 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 grudnia w sprawie uchwalenia Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Toruńskiego na lata 2004 – 2006, zmienionej uchwałą Nr XX/136/05 z dnia 9 lutego 2005 r., wprowadza się następujące zmiany:

1. W Rozdziale IV Identyfikacja problemów, przewidziane zadania oraz ich powiązanie z innymi działaniami realizowanymi na terenie powiatu:

1) Akapit zaczynający się od słów: „Na rok 2005 zaplanowano...”, otrzymuje brzmienie:

„Na lata 2005/2006 zaplanowano zakres robót polegający na poszerzeniu 1,040 km istniejącej jezdni do szer. 6,0 m; budowie 674 m2 chodnika oraz budowie zatoki autobusowej i zjazdów. W roku 2007 przebudowane zostanie dalsze 1,4 km istniejącej jezdni oraz przedłużony przepust drogowy.”

2) Akapit zaczynający się od słów: „Zakres robót przewidzianych na rok 2005...”, otrzymuje brzmienie:

„Zakres robót przewidzianych na lata 2005/2006 obejmować będzie poszerzenie istniejącej jezdni do szer.5,5 m na odcinku 1,335 km; umocnienie poboczy; renowację rowów oraz budowa studni chłonnej z przykanalikiem.

W roku 2007 planowane jest dalsza przebudowa istniejącej jezdni na odcinku 0,910 km, z umocnieniem poboczy i budową zjazdów.”

3) Akapit zaczynający się od słów: „W roku 2005...”, otrzymuje brzmienie:

„W latach 2005/2006 planowane jest poszerzenie istniejącej jezdni do szer. 5,5 m, na odcinku 0,950 km, budowa chodnika; zatok autobusowych oraz zjazdów i przepustów. W roku 2007 planuje się poszerzenie jezdni do 5,5 m; budowę zjazdów; renowację rowów, a na odcinku 0,75 km odnowę nawierzchni bitumicznej oraz budowę zjazdów. Całkowita długość odcinka przeznaczonego w 2007 r. do remontu wynosić będzie 2,010 km”.

2. Rozdział V Plan Finansowy na lata 2004 – 2006 otrzymuje następujące brzmienie:

# V. PLAN FINANSOWY NA LATA 2004-2006 z prognozą na rok 2007.

Środki, z których ma być prowadzona realizacja Działań 3.1 i 3.2 Priorytetu 3 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, pochodzić będą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, budżetu państwa oraz budżetu samorządów terytorialnych. Ogólny podział funduszy ukazuje poniższa tabela

| Działanie | Koszty ogółem | Ogółem wkład publiczny | Ogółem fundusze strukturalne | Ogółem krajowy wkład publiczny | Środki prywatne |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1=2+5 | 2=3+4 | 3 | 4 | 5 |
| Obszary wiejskie | 469,5 | 469,5 | 352,1 | 117,4 |  |
| Obszary podlegające restrukturyzacji | 155,8 | 155,8 | 116,9 | 39,0 |  |

Szacunkowy podział środków na projekty realizowane przez Starostwo Powiatowe w Toruniu w ramach Działań 3.1 i 3.2 (w PLN) w latach 2005-2006, z perspektywą na 2007, przedstawia się następująco:

| Koszty planowane na dane działanie (w PLN) |
| --- |
| L.p | Nazwa zadania | 2005 | 2006 | 2007 | Razem |
| 1 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2021 Świerczynki – Ostaszewo | 490.343,31 | 487.906,13 | 1.180.000 | 2.158.249,44 |
| 2 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2010 Turzno – Rogówko – Lubicz Dolny | 463.086,08 | 419.734,38 | 605.000 | 1.487.820,46 |
| 3 | Modernizacja drogi powiatowej nr 2016 Łubianka – Kończewice | 464.264,29 | 489.226,79 | 1.300.000 | 2.253.491,08 |
| Razem | 1.417.693,68 | 1.396.867,30 | 3.085.000 | 5.899.560,98 |

| Plany finansowe według źródeł finansowania (w PLN) |
| --- |
|  | Montaż finansowy | 2005 | 2006 | 2007 | Razem |
|  | Źródła publiczne, pozostałe: |  |  |  |  |
| 1. | Środki budżetowe powiatu | 425.308,10 | 419.060,19 | 462.750 | 1.307.118,29 |
| 2. | Środki prywatne |  |  |  |  |
| 3. | Pożyczki i kredyty |  |  |  |  |
| 4. | Fundusze celowe |  |  |  |  |
| 5. | Budżet państwa | 141.769,37 | 139.686,73 | 308.500 | 589.956,10 |
| 6. | Inne środki |  |  |  |  |
| 5. | Fundusze Strukturalne | 850.616,21 | 838.120,38 | 2.313.750 | 4.002.486,59 |
| Razem | 1.417.693,68 | 1.396.867,30 | 3.085.000 | 5.899.560,98 |

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Toruńskiego.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

# Footnotes

Źródło: Uzupełnienie ZPORR, wersja robocza, styczeń 2003, str. 159