Załącznik nr 3

do porozumienia o wspólnym przygotowaniu i realizacji Projektu „Poprawa bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wybudowanie dróg rowerowych”, znajdującego się na Indykatywnej Liście Projektów Kluczowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa.

Harmonogram przygotowania projektu

| Nazwa zadania | Termin realizacji |
| --- | --- |
| 1. opracowanie koncepcji | 06. – 08.2008 |
| 2. przygotowanie studium wykonalności | 08. -12.2008 |
| 2. uzyskanie decyzji lokalizacyjnych | 07.2008 – 05.2009 |
| 3. przygotowanie dokumentacji technicznej | 02. – 09.2009 |
| 4. uzyskanie decyzji środowiskowych | 05. - 04. 2009 |
| 5. uzyskanie pozwoleń na budowę | 09. – 11. 2009 |
| 6. złożenie wniosku o dofinansowanie | 12.2009 |
| 7. ocena wniosku | 01. – 03.2010 |
| 8. wykonawstwo | 04.2010 – 08.2011 |