Załącznik

do Uchwały Nr XVII/122/08

Rady Powiatu Toruńskiego

z dnia 12 listopada 2008 r.

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZA

W GŁUCHOWIE

PROGRAM NAPRAWCZY

WSTĘP

Placówka Opiekuńczo - Wychowawcza w Głuchowie została utworzona dnia 1 lipca 2000 roku na mocy uchwały nr XV/116/2000 roku Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 28 czerwca 2000r.

Placówka funkcjonuje w oparciu o Statut zatwierdzony Uchwałą                  nr VI/37/07 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 24 maja 2007 roku oraz w oparciu o Regulamin Organizacyjny zatwierdzony Uchwałą nr 282/06 Zarządu Powiatu Toruńskiego z dnia 22 września 2006 roku.

Placówka zapewnia przebywającym w niej dzieciom całodobową, ciągłą lub okresową opiekę i wychowanie oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne, społeczne, religijne oraz zapewnia korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych i kształcenia.

Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza jest placówką koedukacyjną typu socjalizacyjnego. Zapewnia zajęcia wychowawcze, korekcyjne, kompensacyjne, logopedyczne, terapeutyczne oraz inne.

I. Diagnoza dotycząca poziomu świadczonych usług oraz zasad funkcjonowania Placówki

Zgodnie z treścią § 6 Regulaminu Organizacyjnego Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej zorganizowane są w niej następujące działy :

- opiekuńczo- wychowawczy z utworzonymi stanowiskami :

-   dyrektor			 - 1

  - wychowawcy 		-  7

  - pedagog 			 - 1

  - psycholog			 - 1

  - terapeuta			 - ½

  - pracownik socjalny	 - 1

  - opiekunka dziecięca	 - 1

  - opiekun nocny		 - 1

## STANDARD  -  2 opiekunów nocnych

ZADANIE - zatrudnić 1 opiekuna nocnego  (od stycznia 2008 roku)

- ekonomiczno- finansowy:

- główny księgowy			-	1

- kasjer, dietetyk, BHP			-	1

- zaopatrzenie, magazyny		-	1

- ref. administracyjno- kadrowy 	-	1

- administracyjno- gospodarczy :

- sprzątaczki, praczki			-	3

- kucharki					-	2

- robotnik gospodarczy			-	2

Zatrudnieni  pracownicy posiadają wymagane kwalifikacje.

## Ilość miejsc statutowych	-  30

###### Ilość miejsc statutowych powinna zostać zmniejszona ze względu na powierzchnię użytkową nowego budynku, do którego zostanie przeniesiona Placówka do dnia 31 grudnia 2009 roku, a w którym zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Pracy i Polityki Społecznej powinny znaleźć się pomieszczenia użytkowe dla dzieci .

## STANDARD	-   1 pomieszczenie na 10 wychowanków

## ZADANIE		-   Zmniejszenie liczby miejsc statutowych Placówki  z

## 30 do 20 miejsc z dniem przeniesienia Placówki do

## siedziby przy ul. Hallera 25 w Chełmży

II. Analiza  nowej siedziby Placówki znajdującej się w Chełmży przy ul. Gen. Hallera 25 pod kątem osiągnięcia standardów                            (1 pomieszczenie na 10 dzieci)

1. WYCHOWANKOWIE

| Rodzaj pomieszczenia | Ilość pomieszczeń dla grup wychowawczych |
| --- | --- |
|  | I - 10 wychowanków | II- 10 wychowanków |
| Pokoje mieszkalne | 3 | 3 |
| Łazienki z miejscem do prania i suszenia | 2 | 2 |
| Pomieszczenia do wypoczynku (świetlica) | 1 | 1 |
| Miejsca do nauki cichej | 1 | 1 |
| Aneksy kuchenne z miejscem do spożywania i nauki przygotowywania posiłków | 1 | 1 |
| Pomieszczenie do zajęć sportowych | 1 |
| Pomieszczenia do zajęć terapeutycznych : Psycholog Pedagog Terapeuta | 3 |
| Pokój gościnny | 1 |
| Jadalnia ogólna | 1 |
| Kuchnia ogólna | 1 |
| Gabinet pielęgniarski | 1 |
| Ogółem pomieszczenia dla wychowanków | 24 |

Standardy dotyczące wyposażenia wyżej wymienionych pomieszczeń zostały osiągnięte przez Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą.

### Wykaz pomieszczeń niezbędnych dla pracowników Placówki

| Rodzaj pomieszczenia | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| Gabinet dyrektora | 1 |  |
| Sekretariat | 1 |  |
| Księgowość i finanse | 1 |  |
| Pokój wychowawców | 1 |  |
| Gabinet pracownika socjalnego | 1 |  |
| WC dla personelu | 2 |  |
| Szatnie pracownicze | 2 |  |
| Pokój socjalny dla pracowników | 1 |  |
| Magazyny żywnościowe | 2 | 1- artykuły spożywcze 1- artykuły mięsne |
| Pralnia | 1 |  |
| Pomieszczenie do naprawy i przechowywania bielizny | 1 |  |
| Archiwum zakładowe | 1 |  |
| Warsztat podręczny | 1 |  |
| Pomieszczenie do przechowywania sprzętu, mebli itp. | 2 |  |
| Garaż | 1 |  |
| Pomieszczenia do przechowywania osobistych rzeczy dzieci | 1 |  |
| OGÓŁEM | 20 |  |

Standardy dotyczące wyposażenia wyżej wymienionych pomieszczeń zostały osiągnięte przez Placówkę Opiekuńczo - Wychowawczą.

Po adaptacji budynku zlokalizowanego na terenie miasta Chełmża i zrealizowaniu zadań określonych w niniejszym programie naprawczym Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza osiągnie standardy wyznaczone Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19.10.2007r w sprawie placówek opiekuńczo – wychowawczych (Dz. U. Nr 201, poz. 1455).

III. Zadania, terminy realizacji oraz szacunkowa kwota niezbędna         do realizacji zadań związanych

z  przygotowaniem nowej bazy Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej

| Lp. | Nazwa zadania | Wartość przedsięwzięcia | Okres realizacji | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ocieplenie , pokrycie dachu Wymiana pokrycia dachu, wraz z ociepleniem | 340.00 | 2008-2009 | Finansowanie ze środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
| 2. | Elewacje Ocieplenie ścian budynku w technice lekko - mokrej | 186.000 | j.w | Finansowanie ze środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
| 3. | Kolektory słoneczne Zestaw (wymiennik) do ogrzewania wody z instalacją | 30.000 | j.w | Finansowanie ze środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
| 4. | Wymiana kotłowni | 17.000 | j.w | Finansowanie ze środków Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej |
| 5. | Ścianki działowe | 131.000 | j.w | Budżet Powiatu + dotacja celowa Wojewody |
| 6. | Podłoża posadzki | 145.000 | j.w | Budżet Powiatu + dotacja celowa Wojewody |
| 7. | Tynki wewnętrze, okładziny i malowanie | 235.000 | j.w | Budżet Powiatu + dotacja celowa Wojewody |
| 8. | Wewnętrzne instalacje sanitarne | 150.000 | j.w | Budżet Powiatu + dotacja celowa Wojewody |
| 9. | Instalacje elektryczne | 122.000 | j.w | Budżet Powiatu + dotacja celowa Wojewody |
| 10. | Sieć elektroenergetyczna | 40.000 | 2008 |  |
| 11. | Projekt koncepcyjny | 5.000 | 2008 |  |
| 12. | Projekt budowlany | 50.000 | 2008 |  |
| 13. | Przyłącza zewnętrzne wod-kan. + kanalizacja deszczowa | 165.000 | 2009 |  |
| Ogółem wartość inwestycji | 1.616.000 |  |  |